**《软件过程与项目管理》作业1（2022.3.7-11）**

班级： 学号： 姓名：

1. 项目进度管理过程包括哪些内容？
2. 根据所示的网络图，回答下列问题（教材上第5章第5题）：
   1. 指出关键路径，并确定项目的工期；
   2. 计算活动I的最早开工时间和最早完工时间；
   3. 计算活动B的最迟开工时间和最迟完工时间；
   4. 计算活动D的自由时差。

（设活动A、B、C的最早开工时间ES=0，活动L的最迟完工时间LF=27）



1. 解释关键路径的含义，分析项目经理为什么应该高度关注关键路径？
2. 活动的资源估算包括哪些方面？
3. 活动持续时间估算需要注意哪些因素？
4. 软件工程综合实践实习项目进度计划初稿。